事业单位登记基本信息及法人年度报告

| 单位名称 | 绵阳市城区河道管理局 |
| --- | --- |
| 住 所 | 绵阳市涪滨路北段3号 |
| 法人证书号 | 151060000180 | 法定代表人 | 韩可逊 |
| 举办单位 | 绵阳市水务局 |
| 2012年度开展业务活动情况： （一）七星堤中段建设步伐加快，城区防洪体系更加完善。绵阳城区防洪封闭圈的最后一环“七星堤中段工程”已经过近两年的工作， 2012年我局努力推进七星堤中段工程建设加快步伐，积极联系各有关部门，力争七星堤中段工程这一对提升绵阳城区防洪能力至关重要的项目早日正式开工建设。在去年 “七星堤中段工程”陆续通过市城乡规划局、市国土资源局、市环境保护局的相关审批，并经省发改委批准而完成立项的基础上，2012年我局局长和分管副局长身先士卒，为争取建设资金，完成项目征地，多方奔走，经过一年的努力，在各级领导关心支持和各相关部门的大力配合下，七星堤中段工程建设资金已按照中共绵阳市委财经领导小组会议纪要（〔2012〕第一次）及市政府（绵府纪要〔2012〕74号）精神予以落实。因工程建设区域周边群众关系复杂，征地工作相当艰巨，我局有关领导同志和建设管理人员多次深入现场进行协调，对相关群众说服引导，竭尽全力使项目征地工作按时按照《建设用地规划许可证》划定的用地红线完成。今年四月，通过公开招投标确定了建设项目施工、监理单位。此后又陆续完成了七星堤中段工程穿宝成线的安全影响评估，与中物院协调其供水设施保护，以及与水文局协调其相关水文观测站点保护，设计图纸四方会审等工作，并逐一予以解决，为七星堤中段工程正式开工做好了充分的准备。目前相关施工、监理单位已顺利进场，随时待命，在当地政府征地拆迁工作落实后即可正式开工建设。（二）完成城区闸坝灾后重建，城区防洪能力显著提升。我局所辖五座城区闸坝，均已运行多年，加之2008年历经特大地震，各闸坝及其管理房均发现多处隐患，为彻底解决这一威胁城区防洪度汛安全的问题，经过我局积极争取和上级领导的大力支持，终于把城区闸坝维修加固列入了灾后重建项目，同时争取了130余万专项资金。我局局领导将城区闸坝灾后重建工作列为我局2012年工作重点之一，局长和分管副局长从项目准备阶段到实施阶段的全过程均高度重视，多次亲自深入一线对项目的质量、安全、进度都进行监督和指导。同时做好汛前清障，加强汛期巡查，做好防汛工作。5月中旬，在局领导的带领下，对河道清障工作进行了全面安排和布置。并将通知发到各河道作业经营的业主手中，然后对城区河道进行检查，根据具体情况制定清障整治措施，拆除洗沙高台，清除各类临时设施，督促平整河道。汛前共清理河道内堆放沙石及行洪障碍物5处，撤出洗沙高台1处。(三)打击河道违法行为，检修设施设备，确保城区安全度汛。河管科加强河道巡查，积极处理河道违规事件，其中非法采砂3起，违规建设施工事件2起，河道内倾倒垃圾3处，非法捕鱼、电鱼2起。 |