事业单位登记基本信息及法人年度报告

| 单位名称 | 绵阳市城市重点工程建设办公室 |
| --- | --- |
| 住 所 | 绵阳市涪城区涪城路76号建设大厦 |
| 法人证书号 | 151060000202 | 法定代表人 | 江一平 |
| 举办单位 | 绵阳市住房和城乡建设局 |
| 绵阳市城市重点工程建设办公室是根据绵编发[2013]3号由原城市建设管理处更名后于2013年3月正式成立的。 2012年度开展业务活动情况： 今年以来，承担的新开工和续建项目共6项，截至目前，已完工4项，共计完成投资14861万元。在建项目2个正抓紧施工。项目具体情况如下： （一）工程项目完成情况 （1）剑南路下穿成绵乐铁路框架桥工程于2012年1月完工，总投资1800万元； （2）城区新建5座钢结构人行天桥于2012年8月全部完工，总投资3712万元； （3）红岩电站东延伸线道路及排水工程于2012年11月完工，总投资2872万元； （4）安昌河人行景观桥工程后续装饰装修工程已于12月15日全面完工。工程总投资1977万元。 （5）涉铁代建项目（双碑立交桥改扩建工程、梅花东街下穿框架桥、梅花西街下穿框架桥、创业大道跨线桥）。总投资15555万元。现累计完成4500万元。 （6）新建绵三路南山垭口人行天桥计划于春节前全面完工。工程总投资900万元。 （二）积极参与城南新区、二环路工程建设 今年以来，抽调专业工作人员积极参与城南新区、二环路等市政工程项目建设。一是配合施工单位解决在施工中遇到的问题；二是对施工的质量、进度进行督促；三是派出专业人员配合综合管线迁改、施工控制点的测量等工作；四是督促做好施工安全管理工作。 |